РЕЕСТР

инвестиционных проектов, реализуемых  на территории Безенчукского района в 2022 году

| № п/п | Наименование проекта | Наименование инициатора (инвестора) проекта | ИНН | Наличие необходимой документации (бизнес-плана, технико- экономического обоснования, проектной документации и т.п.) | Источники финансирования проекта | Срок реализации проекта | Стадия (ход) реализации проекта, объем освоенных инвестиций по состоянию на 01.01.2023 г. | Проектная мощность, количество новых рабочих мест по проекту, из них создано за период с начала 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Русский хлеб» | Строительство оросительной системы «Новооренбургская» | 6378000777 | Имеется | Собственные, заемные средства | 2022 г. | Реализован | Ввод в оборот орошаемых зе-мель (916 га) |
|  | ООО «Русский хлеб» | Строительство: - административного здания пл. 345,74 кв.м. - склада напольного хранения растительного сырья пл. 1375 кв.м. - здания ремонтного цеха пл. 483 кв.м. | 6378000777 | Имеется | Собственные, заемные средства | август 2022 г. | Реализован | Увеличение пассивных производственных фондов |
|  | ООО «Скорпион» | Техническое перевооружение оросительных систем | 6362007569 | имеется | Заемные средства | август 2022 г. | Реализован | Обновление активных производственных фондов |
|  | ООО «Скорпион» | Комплекс по выращиванию и производству семян лука | 6362007569 | Имеется | собственные, заемные средства | 2021-2023 г. | В процессе реализации | 10 тонн семян лука (чернушка), 200 тонн семян лука (севок) |
|  | ООО «Весна» | Техническое перевооружение оросительных систем | 6362006886 | Имеется | Заемные средства | август 2022 г. | Реализован | Обновление активных производственных фондов |
|  | ООО «Весна» | Строительство гаражных помещений | 6362006886 | Имеется | Собственные, заемные средства | 12. 2022г. | Реализован | Увеличение пассивных производственных фондов, |
|  | ООО «Самарский виноград» | Строительство помещений овощехранилища, цеха по переработке с/х продукции | 6330057447 | Имеется | Собственные, заемные средства | 2021-2023 гг. | Ведутся строительные работы | Увеличение пассивных производственных фондов |
|  | ООО «Самарский виноград» | Строительство склада хранения для винного цеха площадью 600 кв.м. Винозавод 1000 кв.м. | 6330057447 | Имеется | Собственные, заемные средства | 2023 г. | Реализован на 80% | Количество новых рабочих мест - 1 |
|  | ООО «Самараагропромпереработка» | Приобретение, ремонт и модернизация оборудования, а так же строительство дополнительных производственных помещений и мощностей | 6330050963 | Имеется | Собственные средства | 2022-2025 | Строительно-монтажные работы, тендерные процедуры. 4 проекта из 11 реализованы полностью. | Модернизация активных производственных фондов |
|  | ООО «ВолгаСемМаркет» | Строительство семяочистительной линии | 6362011082 | Имеется | Собственные средства, инвестиционный кредит в ПАО «Сбербанк» | 2022-2023 | В стадии реализации. | Модернизация активных производственных фондов |
|  | ООО «Агрогард» | Реконструкция мельницы и линии по производству комбикормов | 6330070663 | не требуется | Собственные и заемные средства | 2021-2022 | Реализован | Производительность: мука-10 т/сут., комбикорм-8 т/сут. Новых рабочих мест-15 |
|  | Куйбышевская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» | Строительство газовой котельной на территории Базы-47 разъезда Разинский | 7708503727 | не требуется | Собственные средства ОАО «РЖД» | 2020-2022 г. | Временно законсервирован. | Строительство осуществляет подрядная организация |
|  | Куйбышевская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» | Контактная сеть участок Безенчук-о.п. Майтуга | 7708503727 | Имеется | Собственные сред-ства ОАО «РЖД» | 202-2023 | В стадии реализации. | Строительство осуществляет подрядная организация |
|  | Куйбышевская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» | ЛЭП-0,4 кВ, присоединяемая ко вновь монтируемой ячейке РУ+0,4 кВ КТП-22, Сызранской ЭЧ. Техническое присоединение ЭПУ по адресу: Самарская обл, Приволжское участковое лесничество, квартал № 5, выдел № 3, ООО «Клуб любителей природы» | 7708503727 | не требуется | Собственные сред-ства ОАО «РЖД» | 2022 | Реализован | Строительство осуществляла подрядная организация |
|  | Куйбышевская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» | Техническое перевооружение высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП 6 кВ Мыльная-Безенчук | 7708503727 | не требу-ется | Собственные средства ОАО «РЖД» | 2022-2023 | В стадии реализации. | Строительство осуществляет подрядная организация |
|  | Куйбышевская железная дорога- филиал ОАО «РЖД» | Капитальный ремонт стрелочных переводов на станции Безенчук № 16,28 | 7708503727 | не требу-ется | Собственные сред-ства ОАО «РЖД» | 2022 | В стадии реализации. | Строительство осуществляет подрядная организация |